潞州发改审发〔2023〕86号

长治市潞州区发展和改革局

关于S102(省道太长线）黄碾-马厂段 长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境整治工程可行性研究报告（代初步设计）的批复

长治市潞州区交通运输局：

你单位《关于S102(省道太长线）黄碾-马厂段、长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境整治工程可行性研究报告（代初步设计）立项的请示》及有关材料收悉。为改善S102(省道太长线）黄碾-马厂段、长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境，根据区政府统筹安排，拟实施S102(省道太长线）黄碾-马厂段、长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境整治工程。原则同意项目可行性研究报告（代初步设计），现将有关事项批复如下：

一、项目名称：S102(省道太长线）黄碾-马厂段长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境整治工程。

二、项目编码：2308-140403-89-01-947590。

三、建设地点：长治市潞州区马厂镇、黄碾镇、五马街道、堠北庄街道。

四、建设性质：改建。

五、建设规模及内容：本项目拟对S102（省道太长线）黄碾—马厂段道路两侧、S228（省道黄龙线）安居段道路两侧、Y015（乡道合水线）烧结厂段道路两侧、潞州区环卫处停车场、长治市国道环线208国道圪坨段两侧进行专项整治，改善路域环境。建设内容包括场地硬化、环境整治及其它附属工程。建设规模：路线总长9.761千米。

六、总投资及资金来源：项目概算总投资1518.7465万元，其中工程费用1250.6422万元，工程建设其他费用195.783万元，基本预备费72.3213万元；资金来源为上级资金及区财政配套。

七、工程建设周期：5个月。

八、项目主要支撑文件：长治市潞州区人民政府常务会议纪要（〔2023〕43次）。

九、该项目属于对S102(省道太长线）黄碾-马厂段、长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境改造，根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第2号）等相关文件要求，该项目年综合能源消费量不满1000吨标煤，且电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查。

十、项目建设应严格执行《招标投标法》等有关法律法规规定，招标事项遵照本文附件规定执行。

望接文后，尽快落实项目资金，同时依法办理其他相关手续，手续齐备后方可开工建设。按照《长治市政府投资管理办法》规定，项目执行唯一代码制度，项目单位应当通过山西政务服务平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

附：长治市建设项目招标方案和不招标核准表

长治市潞州区发展和改革局

2023年8月7日

抄报:区政府、市发改委、市行政审批服务管理局

抄送:区财政局、区行政审批服务管理局、区自然资源局、区统计局、

马厂镇、黄碾镇、五马街道、堠北庄街道

长治市潞州区发展和改革局 2023年8月7日印发

长治市建设项目招标方案和不招标核准表

招标：2023-86号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | S102(省道太长线）黄碾-马厂段长治市国道环线208国道圪坨段等5段道路两侧路域环境整治工程 | | | 建设单位 | | 长治市潞州区交通运输局 | | |
|  | 招标范围 | | 招标组织形式 | | | 招标方式 | | 不采用  招标方式 |
| 全部招标 | 部分招标 | 委托招标 | 自行招标 | | 公开招标 | 邀请招标 |
| 勘察 | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | 核准 |
| 设计 | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | 核准 |
| 建安工程 | 核准 | ------ | 核准 | ------ | | 核准 | ------ | ------ |
| 监理 | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | 核准 |
| 设备 | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | 核准 |
| 招标公告发布及中标候选人公示媒介 | | | | | 山西招标投标网（www.sxbid.com.cn） | | | |
| 核准意见：  一、该项目属于关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标标准的建设内容必须进行招标；  二、该项目的建安工程合同估算额达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的委托公开招标的申请;该项目的勘察、设计、监理、设备合同估算额均未达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的不采用招标方式的申请；  三、建设单位应委托招标代理机构进行招标；  四、该项目招标公告必须在山西招投标网（www.sxbid.com.cn）发布，中标候选人结果也必须在该网站公示；  五、该项目应在山西省评标专家库（或长治市网络终端）随机抽取评标专家；  六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照核准意见进行招标。    长治市潞州区发展和改革局（章）  2023年8月7日 | | | | | | | | |